## Slide 1
Review of
p2p Chord project

## Slide 2
Проект Хорда
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
Отсутствуют материалы по Хорде
Выполнен научно-технический поиск:
  Обзорные материалы про p2p алгоритмов – 2 книги, научные публикации:
  Tarkoma S. Publish/Subscribe Systems. Design and Principles // John Wiley & Sons Ltd. 2012. 346 p.
  Korzun D., Gurtov A. Structured Peer-to-peer Systems //Springer New York. 2013. 375 p.
  Dhara K. , Guo Y., Kolberg M., Wu X. Overview of Structured Peer-to-Peer Overlay Algorithms //Handbook of Peer-to-Peer Networking. 2010. pp.223-256.
  Другие

## Slide 3
Проект Хорда
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
Отсутствуют материалы по Хорде
Выполнен научно-технический поиск:
  Обзорные материалы про p2p алгоритмов – 2 книги, научные публикации:
  Tarkoma S. Publish/Subscribe Systems. Design and Principles // John Wiley & Sons Ltd. 2012. 346 p.
  Korzun D., Gurtov A. Structured Peer-to-peer Systems //Springer New York. 2013. 375 p.
  Dhara K. , Guo Y., Kolberg M., Wu X. Overview of Structured Peer-to-Peer Overlay Algorithms //Handbook of Peer-to-Peer Networking. 2010. pp.223-256.
  Другие

## Slide 4
Проект Хорда
Отсутствуют материалы по Хорде
Выполнен научно-технический поиск:
  Обзорные материалы про p2p алгоритмов – 2 книги, научные публикации:
  Tarkoma S. Publish/Subscribe Systems. Design and Principles // John Wiley & Sons Ltd. 2012. 346 p.
  Korzun D., Gurtov A. Structured Peer-to-peer Systems //Springer New York. 2013. 375 p.
  Dhara K. , Guo Y., Kolberg M., Wu X. Overview of Structured Peer-to-Peer Overlay Algorithms //Handbook of Peer-to-Peer Networking. 2010. pp.223-256.
  Другие
Найдено улучшение Хорды для уменьшения задержек
JiangYi,Jinyuan Y. A Low Latency Chord Routing Algo for DHT // 1st Int. Symp. on Pervasive Computing and App. 2006. pp. 825-830
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 5
Проект Хорда
Найдено улучшение Хорды для уменьшения задержек
JiangYi,Jinyuan Y. A Low Latency Chord Routing Algo for DHT // 1st Int. Symp. on Pervasive Computing and App. 2006. pp. 825-830/
Найден алгоритм широковещания Хорды Huang K., Zhang D. DHT-based lightweight broadcast algorithms in large-scale computing infrastractures // Future Generation Computer Systems. 2010. pp.291-303
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
Отсутствуют материалы по Хорде
Выполнен научно-технический поиск:
  Обзорные материалы про p2p алгоритмов – 2 книги, научные публикации:
  Tarkoma S. Publish/Subscribe Systems. Design and Principles // John Wiley & Sons Ltd. 2012. 346 p.
  Korzun D., Gurtov A. Structured Peer-to-peer Systems //Springer New York. 2013. 375 p.
  Dhara K. , Guo Y., Kolberg M., Wu X. Overview of Structured Peer-to-Peer Overlay Algorithms //Handbook of Peer-to-Peer Networking. 2010. pp.223-256.
  Другие

## Slide 6
Выполнено:
Подготовлен черновик укрупненного описания Хорды, конечный автомат
Разработка кода началась 27 сентября, первый камит
Модель состоит из:
  Модель Трафик генератора
  Модель Хорды
  Модель упрощенной сети
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 7
Выполнено:
Подготовлен черновик укрупненного описания Хорды, конечный автомат
Разработка кода началась 27 сентября, первый камит
Модель состоит из:
  Модель Трафик генератора
  Модель Хорды
  Модель упрощенной сети
Модель выводит детальные логи о работе Хорды и скриншоты fingers с подсветкой
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 8
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
JOIN = 1, наивысший приоритет
NOTIFY,
ACK,
SUCCESSOR,
FIND_SUCCESSOR,
PREDECESSOR,
FIND_PREDECESSOR,
BROADCAST,
MULTICAST,
SINGLE = 10

## Slide 9
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 10
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 11
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
  Автоматическая перезагрузка Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 12
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
  Автоматическая перезагрузка Хорды
  14 очередей с настраиваемым max_deep – разрешение конфликтов одновременной обработки принятых и отправляемых сообщений, таймеров и событий перезагрузки Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
очередь 1
очередь 2
очередь 14
…
max_deep

## Slide 13
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
  Автоматическая перезагрузка Хорды
  14 очередей с настраиваемым max_deep – разрешение конфликтов одновременной обработки принятых и отправляемых сообщений, таймеров и перезагрузки Хорды
  Интервальная случайная нумерация с запоминанием – идентификация сообщений –
  минимальная защита для отбрасывания сообщений от неизвестных узлов
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
[0; 65535] делится на 131 интервал шириной 500 чисел
генерируется (псевдо)случайное число r в одном из интервалов
messageID = (nodeAddr.id << 16) + r

## Slide 14
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
  Автоматическая перезагрузка Хорды
  14 очередей с настраиваемым max_deep – разрешение конфликтов одновременной обработки принятых и отправляемых сообщений, таймеров и перезагрузки Хорды
  Интервальная случайная нумерация с запоминанием – идентификация сообщений –
  минимальная защита для отбрасывания сообщений от неизвестных узлов
  Конфигурационные параметры для работы каждого уровня
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 15
Разработка началась 27 сентября
Простота описания Хорды ввела в заблуждение.
Для работы Хорды в мерцающей сети были добавлены:
  10 приоритетов сообщений – срочная отправка сообщений при подключении узла и обновлении fingers
  5 таймеров, счетчики, буферизация запросных сообщений повторной отправки –гарантированная доставка сообщений с подтверждением для мерцающей сети
  Автоматическая перезагрузка Хорды
  14 очередей с настраиваемым max_deep – для разрешение конфликтов одновременной обработки принятых и отправляемых сообщений, таймеров и перезагрузки Хорды
  Интервальная случайная нумерация с запоминанием – идентификация сообщений –
  минимальная защита для отбрасывания сообщений от неизвестных узлов
  Конфигурационные параметры для работы каждого уровня
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды с широковещанием для мерцающей сети 2000+ узлов
Для Хорды задается 15 конфигурационных параметров + max_deep, size, priority для очередей, режим логов, путь сохранения и др.: {netwAddr; seed; TrxSuccOnJoin;TrxSucc;TrxPred; Tupdate; TrxAck; TrxDuple; CtxJoin; CtxFindSucc; CtxRetry; CrxDuple; fingersSize; needsACK; fillFingersMinQty}

## Slide 16
4 ноября –ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы
Проект Хорда. Разработка модели
Задача: разработка Хорды для мерцающей сети 2000+ узлов

## Slide 17
30 ноября – сделана установка fingers Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Бесконечная рекурсия
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 18
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Бесконечная рекурсия Исправлено
4 ноября – Костя ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 19
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 20
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 21
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 22
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
2
3

## Slide 23
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
Join(2)
1|+1 = 2 -> ?
1
2
3

## Slide 24
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
Join(2)
1|+1 = 2 -> 2
Successor(2)
1
2
3
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 25
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
find_successor (3)
1|+1 = 2 -> 2 1|+2 = 3 -> ?
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
1
2
3
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 26
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
find_successor (3)
1|+1 = 2 -> 2 1|+2 = 3 -> 2
Successor(2)
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
1
2
3
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 27
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
2
2|+1 = 3 -> null
2|+2 = 4 -> null
2|+4 = 6 -> null
2|+8 = 10 -> null
1
find_successor (3)
Successor(2)
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
1|+1 = 2 -> 2
1|+2 = 3 -> 2 failed! правильно 1!
узел 2 не видит узла 1
1
2
3
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 28
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо Исправлено Принудительно обновляю fingers узла 2 при добавлении узла 1, запускаю fix_fingers
2
2|+1 = 3 -> 2
2|+2 = 4 -> 1
2|+4 = 6 -> 1
2|+8 = 10 -> 1
1
Join(1)
1|+1 = 2 -> 2
1|+2 = 3 -> 1
1
2
3
Join(2)
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 29
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо
2
2|+1 = 3 -> 2
2|+2 = 4 -> 1
2|+4 = 6 -> 1
2|+8 = 10 -> 1
1
Join(1)
1|+1 = 2 -> 2
1|+2 = 3 -> 1
1
2
3
Join(2)
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 30
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо Исправлено Принудительно обновляю fingers узла 2 при добавлении узла 1, запускаю fix_fingers
1
2
3
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 31
Проект Хорда. Разработка модели
Обнаруженные ошибки в описании Хорды:
Нет запрета на обновление finger у самого себя Исправлено
Не видит finger, хотя он есть Исправлено
Механизм подключения узла к сети не позволяет в полной мере добавить узел в кольцо Исправлено Принудительно обновляю fingers узла 2 при добавлении узла 1, запускаю fix_fingers
1
2
3
n = 14 find_successor( 14+20 )
30 ноября – сделано механизм установки Хорды + другие механизмы. fingers не устанавливаются – ошибки в описании Хорды
4 ноября – ставится задача – через 4-5 недель продемонстрировать механизм установки fingers Хорды, отложить другие механизмы

## Slide 32
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
Пример 1: узел 2 спрашивает find_succ(6) у узла 4 id = 6, n = 4, succ = 2 вызов 4.find_successor(6)
6 ∈ (4; 2] false
2
4
6
2
4
6
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 ->??
succ = 4|+1 = 5 -> 2
find_succ(6) ?
Затем 4.closest_preceding_node(6) 4.finger[1] 2 ∈ (4; 6) false return n //не правильно

## Slide 33
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
Пример 1: узел 2 спрашивает find_succ(6) у узла 4 id = 6, n = 4, succ = 2 вызов 4.find_successor(6)
6 ∈ (4; 2] false
2
4
6
2
4
6
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 ->??
Сергей предложил: 6 ∈ (4; макс размер кольца + 2] 6 ∈ (4; 16 + 2] true
succ = 4|+1 = 5 -> 2
2
16+2
6
find_succ(6) ?
2
4
succ(2)!
find_succ(6) ?
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 -> 2
Затем return successor //2 работает
Затем 4.closest_preceding_node 4.finger[1] 2 ∈ (4; 6) false return n //не правильно

## Slide 34
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
2
4
6
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 -> 2
Затем return successor //4 не правильно
succ = 4|+1 = 5 -> 2
4|+2 = 6 ->??
find_succ(6) ?
2
4
succ(4)
find_succ(6) ?
2
6
16+4
succ = 4|+1 = 5 -> 2
4|+2 = 6 ->4
Пример 2: в обратную сторону узел 4 спрашивает find_succ(6) у узла 2 id = 6, n = 2, succ = 4 вызов 2.find_successor(6)
6 ∈ (2; 16+4] true

## Slide 35
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
2
4
6
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 -> 2
find_succ(6)?
Пример 2: в обратную сторону узел 4 спрашивает find_succ(6) у узла 2 id = 6, n = 2, succ = 4 вызов 2.find_successor(6)
6 ∈ (2; 4] false
2
4
6
Затем closest_preceding_node выполнит finger[3] 2 ∈ (2; 6) false finger[2] 4 ∈ (2; 6) true return finger[2] //4 не правильно
succ = 4|+1 = 5 -> 2
4|+2 = 6 ->??

## Slide 36
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
2
4
6
succ = 2|+1 = 3 -> 4
2|+2 = 4 -> 4
2|+4 = 6 -> 2
succ = 4|+1 = 5 -> 2
4|+2 = 6 ->2
find_succ(6)?
Пример 2: в обратную сторону узел 4 спрашивает find_succ(6) у узла 2 id = 6, n = 2, succ = 4 вызов 2.find_successor(6)
6 ∈ (2; 4] false
2
4
6
Затем closest_preceding_node выполнит finger[3] 2 ∈ (2; 6) false finger[2] 4 ∈ (2; 6) true return finger[2] //4 не правильно
2
4
succ(2)!
find_succ(6)?
succ = 4|+1 = 5 -> 2
4|+2 = 6 ->??
добавлено: если проверять так: finger[3] 2 ∈ [2; 6) true,
if finger[3] == n return REPLY finger[3] //2 работает else return n0.find_successor(finger[3]) + предыдущие исправления для fingers при подключении нового узла

## Slide 37
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
Пример 3: не работает предложенное решение
узел n = 4
successor = 2
получается условие:
(4; 2]
по предложенному решению должно быть:
(4; 2] -> (4; 16+2] -> (4; 18]
не работает в ситуации, когда надо проверить id = 1 получается id=1 НЕ принадлежит интервалу (4; 18]

## Slide 38
Проект Хорда. Проблема перехода через 0
Пример 3: не работает предложенное решение
узел n = 4
successor = 2
получается условие:
(4; 2]
по предложенному решению должно быть:
(4; 2] -> (4; 16+2] -> (4; 18]
не работает в ситуации, когда надо проверить id = 1 получается id=1 НЕ принадлежит интервалу (4; 18]
Исправлено
Придуман другой способ проверки (см. функцию isInRangeOverZero в inc.h).
В Хорде на JAVA также не правильно будет проверяться

## Slide 39
Проект Хорда. Циклится по внутреннему кольцу

## Slide 40
Проект Хорда. Циклится по внутреннему кольцу
Исправлено
Добавлен retransmit counter в сообщение. Если сообщение пересылается больше раз, чем размерность logN, то сообщение отбрасывается.
Если истек таймер, а ответ так и не был получен (сообщение было отброшено по retransmit counter), то запускается stabilize в узле. Также и в узле10 будет выполнено stabilize для своих сообщений и сообщения правильно будут передаваться по кольцу.

## Slide 41
Спасибо за внимание! Вопросы?